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R E P U B L I K A  H R V A T S K A

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČAVLE

OPĆINSKA NAČELNICA
Čavle, 18. rujna 2026. g.
KLASA: 024-02/26-01/
URBROJ: 2170-17-01/06-26-

I Z V J E Š T A J

O

IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA

OPĆINE ČAVLE

 za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2026.

UVOD

Općinski proračun Općine Čavle za 2026. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

-   Proračun Općine Čavle  za 2026. i projekcije za 2027. i 2027. godinu donijet je na sjednici 
    Općinskog vijeća dana 11.12.2025. godine i objavljen u Službenim novinama Općine Čavle broj 20/2025.
-  Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 16.4.2026. godine i objavljena u Službenim novinama Općine Čavle broj  8/2026.
-  Odluka o raspodjeli rezultata za 2025. godinu donijeta je na sjednici  Općinskog vijeća 16.04.2026. godine i objavljena u Službenim novinama Općine Čavle broj  8/2026.

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2026. godinu (Službene novine Općine Čavle 20/2025)

Izrada Proračuna i vođenje računovodstva proračuna regulirano je slijedećom zakonskom 

regulativom:

· Zakon o proračunu (NN 144/21)

· Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23)

· Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine broj 158/23, 154/24)

· Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 37/22, 52/25)

· Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18, 83/23)

· Naputak o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN. 70/12, 78/20)

Rok za predaju financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2026. godine je 15. srpnja 2026. godine kroz RKPFI sustav te 25. srpnja 2026. godine za konsolidirano izvješće.
Člankom 88. Zakona o proračunu utvrđeno je da načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna najkasnije do 30. rujna tekuće proračunske godine, te se isti obavezno objavljuje u službenim novinama i na web stranici.
Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna reguliran je u glavi VI. Zakona o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.
  Polugodišnji i godišnji izvještaj sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini   odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj, izvorima financiranja i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2026. godini
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 30. lipnja 2026. godine prema naprijed navedenim propisima i obrascima.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA
Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeno je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 127/17, 138/20, 151/22, 114/23).
   Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 4/24) ova analiza je rađena prema ekonomskoj klasifikaciji koja sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni. Računi ekonomske klasifikacije razvrstani su u razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune, a za dodatne potrebe mogu se otvarati i analitički računi.

 U Proračunu za 2026. godinu iskazani su vlastiti i namjenski prihodi i rashodi za proračunske korisnike, a to je DV Čavlić, sukladno Uputama Ministarstva financija. 
Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje 1.1. - 30.6.2026. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2026. godinu. 
1.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1. Prihodi i primici 30.6.2026.
	RAČUN
	OPIS
	OSTVARENO
	PLAN
	OSTVARENO
	IZVRŠENJE
	IZVRŠENJE

	 
	 
	30.6.2025.
	2026.
	30.6.2026.
	5/4
	5/3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	6
	PRIHODI POSLOV.
	3.399.194,50
	9.112.780,00
	3.850.973,71
	42
	113

	61
	Prihodi od poreza
	2.447.590,73
	5.529.350,00
	2.610.980,41
	47
	107

	63
	Pomoći unutar općeg proračuna
	141.731,42
	1.482.400,00
	180.810,98
	12
	128

	64
	Prihodi od imovine
	134.862,43
	339.030,00
	145.534,55
	43
	108

	65
	Prih.po pos. propisima
	654.687,97
	1.707.000,00
	887.739,19
	52
	136

	66
	Prihodi – donacije                           
	15.536,47
	27.800,00
	16.922,87
	61
	109

	68
	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi
	4.785,48
	27.200,00
	8.985,71
	33
	188

	 
	
	
	
	
	
	

	7
	PRIH.OD NEF.im.
	0
	102.300,00
	103.712,60
	101
	0

	71
	Prih.od prodane imovine
	0
	102.300,00
	103.712,60
	101
	0

	
	
	
	
	
	
	

	8
	PRIHODI OD FINANC.IMOVINE
	0
	22.570,00
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	

	81
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova
	0
	22.570,00
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	PRIHODI+PRIMICI
	3.399.194,50
	9.237.650,00
	3.954.686,31
	43
	117

	
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIH.
	2.417.664,51
	2.048.400,00
	2.052.037,80
	100
	85

	
	PRIHODI+PRIMICI+PRENESENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA  

                     
	5.816.859,01
	11.286.050,00
	6.006.724,11
	53
	103

	
	REZULTAT POSLOVANJA
	2.381.811,19
	0
	2.481.826,42
	0
	104


Razred 6 – prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6) u razdoblju 01.01.2026. - 30.6.2026. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.850.973,71 € i iskazuju povećanje od 13% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te  su ostvareni u visini od 42 % u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 3.850.973,71 € obuhvaćaju prihode proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Općina Čavle


3.686.528,69 €
Dječji vrtić Čavlić

   164.445,02 €
Prihodi poslovanja obuhvaćaju prihode od poreza (skupina 61), pomoći unutar opće države (63), prihode od imovine (64), prihode po posebnim propisima (65), prihodi – donacije (66) te kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68).
Skupina 61 - Prihodi od poreza bilježe povećanje od 7% u odnosu na isto razdoblje 2025. godine, te čine 47% planiranih prihoda od poreza.
Smanjenje/povećanje se bilježi po osnovi :
· Porez i prirez na dohodak u prvoj polovici 2026. ostvaren je sa povećanjem od 8% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje proizlazi zbog rasta plaća i boljih gospodarskih pokazatelja u prvoj polovici 2026. godine.
· Porez na nekretnine je uveden 2025. godine, izdana su rješenja krajem 2025. te je većina prihoda ostvarena u prvoj polovici 2026.godine (15.868,04 eura)
· Porez na promet nekretninama bilježi smanjenje u odnosnu na prethodnu godinu od 23%

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 180.810,98 € odnosno 12% plana. Ostvarenje se bilježi na slijedećim pozicijama prihoda: 
· Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) - ostvarena je pomoć temeljem Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 29.545,00 €, pomoć Primorsko-goranske županije za prijevoz onkoloških bolesnika (3.362,50 €) te pomoć Općine Kostrena za projekt ČA-KO (3.937,50 €)
· Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) - ostvarena je tekuća pomoć temeljem ugovora o sufinanciranju rada zimske službe od Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 41.770,88 €,  za razdoblje od 01.11.2025. godine do 15.04.2026. godine.
· Pomoći iz državnog proračuna za fiskalno izravnanje – ostvareno u iznosu od 78.011,70 €

· Pomoći pror. korisnicima od proračuna koji im nije nadležan (636) - u Dječjem vrtiću Čavlić ostvareno je 1.433,40 € pomoći od Ministarstva obrazovanja za sufinanciranje boravka djeteta pripadnika nacionalne manjine u vrtiću.
· Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) – pomoć Primorsko-goranske županije za izradu dokumentacije za dogradnju Osnovne škole Čavle (22.750,00 €)
Skupina 64 - Prihodi od imovine veći su 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 145.534,55 €, te čine ostvarenje od 43% ovogodišnjeg plana.
· Prihodi od financijske imovine (641) - ostvareni u  iznosu od 159,66 €, a odnose se na prihod od zateznih kamata.
· Prihodi od nefinancijske imovine (642) – ostvareni su u iznosu od 145.374,89 € odnosno 9% više u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na  prihod od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovnih prostora), naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i naknade za grobno mjesto. 
Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima su  36% veći nego prethodne godine, dok su u odnosu na plan izvršeni sa 52% i iznose 887.739,19 €.
651-Upravne i administrativne pristojbe
Prihodi ostvareni od upravnih i administrativnih pristojbi (prihod od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe te naknade od prenamjene zemljišta) u prvoj polovici ove godine ostvareni su u visini od 1.923,84 €, odnosno 19% više nego u istom razdoblju prethodne godine.
652-prihodi po posebnim propisima -  ostvareni su u visini od 167.974,53 € te su na istoj razini kao prošle godine.
Prihod od vodnog doprinosa iznosi 57,76 €, prihod od šumskog doprinosa iznosi 7.538,68 €. Prihodi ostvareni u Dječjem vrtiću Čavlić s osnova plaćanja vrtića od strane roditelja iznose 159.663,47 € te su u odnosu na 2025. godinu na istoj razini.
653-Komunalni doprinos i naknade – ostvareni su u iznosu od 717.840,82 € što znači da je prihod 48% veći s tog osnova nego u istom razdoblju protekle godine.
Komunalni doprinos je znatno veći u odnosu na isto razdoblje 2025. godine, a iznosi 54.942,89 €.
Prihod od komunalne naknade bilježi povećanje za 46% i ostvaren je u iznosu od 662.897,93 €. Do povećanja je došlo zbog povećanja vrijednosti boda od 30% te zbog redovitog plaćanja nakon rješavanja žalbe Automotodroma d.o.o. (lani je žalba bila u postupku te nije bilo prihoda u iznosu od 28.932,66 € za period od 6 mjeseci).
Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda te donacija odnose se na prihod ostvaren u visini od 16.922,87 €. Obuhvaća prihod u visini od 10% ili 12.918,95 € naplaćene naknade za uređenje voda za prvih šest mjeseci koji se uplaćuje u Općinski proračun temeljem izdanog računa za uslugu vođenja naplate naknade za uređenje voda, dok se iznos u visini od  1.349,92 € odnosi na prihode od električne energije – sortirnica u Mihačevoj dragi i vrtić. Iznos u visini od 2.654,00 € odnosi se na donacije trgovačkih društava za potrebe sufinanciranja obrazovnih programa.
Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi – izvršeni su u iznosu od 8.985,71 € što je povećanje od 88% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na prihode od prometnih kazni  i upravnih mjera te ostalih prihoda i prihoda po sudskim presudama. Prihodi od kazni za prometne prekršaje iznose 7.629,05 €, dok ostali prihodi iznose 1.356,66 €.
Od 01.01.2026. do 30.06.2026. izdano je 618 obavijesti o počinjenom prekršaju temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od čega je naplaćeno 290 kazni, u postupku naplate je 296 kazni, obustavljeno (izdano upozorenje) 32 kazne. 

 

Ostala postupanja:

· Vožnja po skijalištu Platak: 1 postupanje

 -    Protuzakonito građenje zgrade: 4 postupanja

 -    Neuređena okućnica: 16 postupanja
 -    Izdana rješenja za prekop ceste: 9 rješenja
· Poslovi vezani uz porez na nekretnine i komunalnu naknadu 6 predmeta

· Poslovi vezani uz komunalno redarstvo 8 predmeta

· Poslovi osiguranja i šteta 4 predmeta

· Zahtjevi mještana 9 predmeta

· Neregistrirana vozila na javnim površinama 8 predmeta

· Poslovi vezani uz odbacivanje otpada 3 predmeta

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 103.712,60 € kroz prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Čavle (88.012,60 €) i u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čavle (15.700,00 €).
Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova na dan 30.6.2026. godine nisu ostvarene.
I kao zaključak, sa ostvarenim prihodima i prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine u prvom polugodištu ove godine ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od  2.481.826,42 €.
Konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 2.481.826,42 € rezultat je slijedećih rezultata:

- Višak prihoda općine Čavle


2.542.717,73 €
- Manjak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“
      60.891,31 €
1.2. RASHODI I IZDACI

Rashodi se u proračunskom računovodstvu iskazuju uz primjenu modificiranog  računovodstvenog načela nastanka događaja, što znači da se rashodi u izvještajnom razdoblju priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja neovisno o plaćanju. 

Temeljno se rashodi klasificiraju na rashode poslovanja i na rashode za nabavu nefinancijske imovine.  Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju po vrstama nabavljene nefinancijske imovine. 

Izdaci su odljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama. Računovodstvo proračuna vodi se prema računskom planu, koji sadrži deset razreda. Razredi  0, 1, 2 i 9 prate promjene i stanje imovine, obveza i vlastitih izvora, i temelj su za izračunavanje održivosti aktivnosti proračuna kroz pokazatelje: financijska neto vrijednost (razlika između financijske imovine i obveza) i neto vrijednost (razlika između ukupne imovine i obveza). Razredi 3, 4, 5, 6, 7, 8 prate tekuće, kapitalne i financijske aktivnosti proračuna sukladno propisanoj ekonomskoj klasifikaciji.

U  razdoblju siječanj – lipanj 2026. godine izvršenje rashoda i izdataka u odnosu na godišnji plan iznosi 31 % te su u odnosu na prošlu godinu veći za 2%.
U nastavku se daje analiza prema razredima i skupinama.

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 30.6.2026.
	RAČUN
	OPIS
	OSTVARENO
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	IZVRŠENJE
	IZVRŠENJE

	 
	 
	30.6.2025.
	2026.
	30.6.2026.
	5/4
	5/3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	3
	RASHODI POSLOVANJA
	3.153.967,39
	7.350.090,00
	3.189.690,09
	43
	101

	31
	Rashodi za zaposlene
	910.455,19
	2.250.350,00
	1.040.426,35
	46
	114

	32
	Materijalni rashodi                  
	991.621,41
	2.703.170,00
	1.117.919,83
	41
	113

	34
	Financijski rashodi
	3.067,71
	12.780,00
	3.887,85
	30
	127

	35
	Subvencije
	223.590,26
	492.000,00
	276.629,23
	56
	124

	36
	Pomoći dane unutar općeg.pr
	105.473,68
	459.400,00
	109.221,94
	24
	104

	37
	Naknade građ.i kućanstvima
	202.262,06
	531.060,00
	274.999,82
	52
	136

	38
	Ostali rashodi
	717.497,08
	901.330,00
	366.605,07
	41
	51

	
	
	
	
	
	
	

	4
	RASH.ZA NAB.NEF.IM.
	250.658,82
	3.771.630,00
	298.653,56
	8
	119

	41
	Rash.za nabavu neproiz.im.
	9.011,92
	21.380,00
	380,08
	2
	4

	42
	Rash.za nab.proizv. dugotr.imov.
	199.681,42
	2.117.850,00
	94.502,31
	4
	47

	45
	Rash. za dodat.ulaganja             
	41.965,48
	1.632.400,00
	203.771,17
	12
	486

	
	
	
	
	
	
	

	5
	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU
	30.421,61
	164.330,00
	36.554,04
	22
	120

	54
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita
	30.421,61
	64.330,00
	34.042,04
	53
	112

	
	
	
	
	
	
	

	
	RASHODI+IZDACI
	3.435.047,82
	11.286.050,00
	3.524.897,69
	31
	103


Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) u razdoblju 01.01.2026. - 30.06.2026. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.189.690,09 € ili 43% od godišnjeg plana  i iskazuju 1% veće izvršenje u odnosu na prethodnu godinu.
Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 3.189.690,09 € obuhvaćaju rashode proračuna i proračunskih korisnika:

Općina Čavle


  2.372.646,65 € 
Dječji vrtić Čavlić

      817.043,44 €
Rashodi poslovanja (razred 3) obuhvaćaju rashode za zaposlene (skupina 31), materijalne rashode (skupina 32), financijske rashode (skupina 34), subvencije (skupina 35), pomoći dane unutar općeg proračuna (skupina 36), naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) i ostale rashode (skupina 38).
Skupina 31 – rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.040.426,35 €, odnosno 14% više nego u istom razdoblju prošle godine, te 46% u odnosu na godišnji  plan.
Obračun i isplata plaća regulirana je Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Odlukama Općinskog vijeća objavljenima u SN Općine Čavle 12/20, 13/20, 05/21, 08/21) te Pravilnicima koji su ustrojeni temeljem Zakona i Odluka.     

Struktura plaća je slijedeća:

	     Korisnik
	          30.6.2025.
	          30.6.2026.
	            3/2

	1
	2
	3
	4

	Ured načelnika
	32.181,18
	32.330,10
	101

	 Općinska uprava
	292.338,33
	345.875,06
	119

	   Dječji vrtić Čavlić
	585.935,68
	662.221,19
	113

	U k u p n o
	910.455,19
	1.040.426,35
	115


U uredu načelnika u ovom izvještajnom razdoblju evidentira se plaća načelnice. 
Plaće u Upravnom odjelu za prvih šest mjeseci bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog:

· Zaposlena su dva namještenika (domara) tijekom prvog polugodišta 2026.
· Isplaćena je jubilarna nagrada za 2 djelatnika za 30 i 40 godina rada u Općini Čavle

· Povećana je osnovica za obračun plaće službenika i namještenika sa primjenom od 1. rujna 2025. kako bi se plaće uskladile sa porastom plaća državnih službenika i namještenika te sa porastom troškova života

Rashodi za plaće zaposlenika Dječjeg vrtića Čavlić povećane su u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 13% za 51 zaposlenika. Naime, sklopljen je Dodatak 5. Kolektivnom ugovoru kojim su plaće povećane za 6%, a primjenjuje se od 1. rujna 2025. godine te Dodatak 7. kojim su plaće povećane za 3% od 1. lipnja 2026. godine.
Skupina 32 – materijalni rashodi  na dan 30.6.2026. godine ostvareni su u iznosu od 1.117.919,83 €, odnosno 41% u odnosu na plan i 13% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je ujedno i najveća skupina rashoda koja čini 35% ukupnih rashoda. U tu skupinu spadaju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu općine, održavanje nerazvrstanih cesta, zelenih površina,  javne rasvjete, prometne signalizacije, naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i drugi rashodi za razne usluge. Dječji vrtić sudjeluje sa 154.822,25 € u materijalnim rashodima odnosno sa 14%.
	Materijalni rashodi
	30.06.2025.
	30.06.2026.
	2026./2025.

	321–Naknade troškova  zaposlenima             
	22.222,60
	27.898,97
	125

	322–Rashod za materijal i energiju
	157.139,30
	182.679,60
	116

	323–Rashodi za usluge
	742.804,49
	833.046,51
	112

	324– Nakn.troš.osob.  IRO
	259,22
	285,48
	110

	329–Ostali nespomenuti rashodi
	69.195,80
	74.009,27
	107

	          U k u p n o:
	991.621,41
	1.117.919,83
	113


Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima, rashodi su za 25% veći nego prethodne godine zbog povećanja cijene prijevoza na posao i s posla. Dječji vrtić sudjeluje sa 21.253,52 € (77%) u troškovima.
Rashodi knjiženi na podskupini 322 –  rashodi za materijal i energiju, udio rashoda Dječjeg vrtića Čavlić iznosi 100.957,65 € (56%) i Općina sa rashodom u visini od 81.721,95 € (44%). 
Dječji vrtić na ovoj podskupini knjiži rashode za prehranu (ručak i ostale namirnice) koji čine 77% rashoda za materijal i energiju. U odnosu na proteklu godinu Dječji vrtić bilježi povećanje rashoda za materijal i energiju za 8% zbog porasta cijene namirnica koje se dobavljaju za prehranu djece.
Podskupina 323 – rashodi za usluge su 12% veći nego prošle godine. U nastavku se daje struktura podskupine rashoda.
	Rashodi za usluge
	DV Čavlić 30.6.26.
	Općina 30.6.26.
	 Vrtić + Općina
	% učešće

	3231 – Telefon, pošta i prijevoz
	4.023,78
	30.514,16
	34.537,94
	4

	3232–Tekuće i investicijsko održavanje
	4.720,74
	385.196,49
	389.917,23
	47

	3233 – promidžba i informiranje
	0
	21.555,70
	21.555,70
	3

	3234–  komunalne usluge
	12.287,61
	98.728,15
	111.015,76
	13

	3235 – zakupnine i najamnine
	973,16
	6.922,38
	7.895,54
	1

	3236 – zdravstvene i veterinarske usluge
	3.487,22
	29.616,44
	33.103,66
	4

	3237 – intelektualne  i osobne usluge
	347,00
	44.112,64
	44.459,64
	5

	3238 – računalne usluge
	1.074,28
	32.971,22
	34.045,50
	4

	3239 – ostale usluge
	5.569,85
	150.945,69
	156.515,54
	19

	            U  k  u  p  n  o:
	32.483,64
	800.562,87
	833.046,51
	100


Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 15% veći nego prošle godine, najviše zbog povećanja cijene komunalnih usluga. Rashodi za usluge općine Čavle bilježe povećanje za  13% u odnosu na prošlu godinu.
U kumuliranim rashodima  najveće učešće imaju rashodi za tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture, koji se u najvećem dijelu  odnose  na održavanje zelenih površina (143.016,60 €), nerazvrstanih cesta (76.301,66 €), održavanje građevinskih objekata (48.600,70 €), odvodnja atmosferskih voda (36.584,38 €), održavanje javne rasvjete i drugo.
Drugi po veličini je rashod za komunalne usluge koji obuhvaća uslugu opskrbe vodom, uslugu odvoza smeća, čišćenje javnih površina, zimsku službu te bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu za 49% zbog porasta cijena navedenih usluga i zbog većih rashoda za zimsku službu.
Rashod za intelektualne i osobne usluge obuhvaća geodetske usluge, odvjetničke, usluge vještačenja, troškovi izdavanja općinskog glasila Gmajna. Navedeni rashod bilježi povećanje za 31% u odnosu na prošlu godinu.
Rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa na podskupini 324 evidentiraju putne troškove članova općinskog vijeća i radnih tijela.
Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 156.515,54 € i veći su za 126% od onih prošle godine. Na ovoj podskupini knjiženi su rashodi za rad predstavničkog i izvršnog tijela koji iznose 17.083,63 €, rashodi za premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava iznose 9.318,00 €, rashod reprezentacije 12.546,09 €, pristojbe i naknade  12.228,80 €. Također su knjiženi troškovi od 75.636,87 € za ošasnu imovinu. Općina Čavle je 2025. godine naslijedila ošasnu imovinu (kuća i pripadajuće zemljište na Bajti). Obzirom da naslijeđena imovina ima upisane terete u vidu založnog prava te ovršnih postupaka, potrebno je namiriti dugovanja. Podmireno je dugovanje Gradu Rijeci i Poslovnim sustavima d.o.o. u iznosu od 2.475,09 € te dugovanje temeljem založnog prava zbog pozajmice u iznosu od 73.161,78 €.
Skupina 34 – financijski rashodi  se  odnose  na plaćene kamate po kreditu za otplatu kredita za modernizaciju javne rasvjete i energetsku obnovu Doma Čavle i modernizaciju javne rasvjete (143,78 €). Preostali rashodi se odnose na troškove platnog prometa.
Skupina 35 – dane subvencije iznose 276.629,23 €. 
Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz  mjesečno iznosi 36.629,86 €, a iznos od 20.220,21 € odnosi se na subvencioniranje poduzetnika temeljem Programa za poticanje poduzetništva.
Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 109.221,94 €. Dio se odnosi na pomoć Gradu Rijeci za upravljanje sortirnicom, a sve temeljem Sporazuma sa općinama i gradovima riječkog prstena kojim se definira način raspodjele troškova upravljanja sortirnicom. Ova skupina obuhvaća i rashode za produženi boravak (28.523,27 €), Knjižnicu Čavle (36.831,68 €), Javnu vatrogasnu postrojbu (17.325,00), kapitalne pomoći OŠ Čavle za uređenje starog dijela škole (15.000,00 €).
Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 52% u odnosu na godišnji plan te 85% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. 
	Struktura rashoda skupine 37
	30.6.2025.
	30.6.2026.

	Preventivna zdrav. zaštita
	6.225,00
	8.142,00

	Pomoć obiteljima i kućanstvima
	59.414,87
	100.500,00

	Stipendije
	39.420,00
	38.400,00

	Naknade za novorođene 
	10.575,00
	16.500,00

	Prijevoz za studente
	2.389,75
	2.539,63

	Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju
	1.032,37
	1.205,77

	Prehrana dojenčadi
	2.212,10
	2.654,52

	Produženi boravak
	3.339,45
	1.597,92

	Sufinanciranje prijevoza (socijala)
	6.712,15
	5.573,00

	Subvencija kamate po kreditima za fasade
	561,90
	863,30

	Pomoć starijim osobama
	31.638,60
	56.830,00

	Škola u oblacima
	0
	1.650,00

	Boravak djece u vrtiću
	32.676,97
	34.573,72

	Troškovi stanovanja
	2.463,90
	1.013,40

	Javna priznanja
	0
	295,31

	Pomoć za trošk.med.potpomognute oplodnje
	0
	2.000,00

	Odvoz azbesta
	0
	476,25

	Nagrade učenicima
	
	200,00

	U k u p n o:
	202.262,06
	274.999,82


Skupina 38 – ostali rashodi. U ovu skupinu rashoda svrstani su rashodi vezani za financiranje sporta, kulture, političkih stranaka, DVD-a, turističke zajednice te na dan 30.06.2026. godine  iznose 366.605,07 € ili 41% u odnosu na  plan, a iskazuju smanjenje za 49% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. smanjenje je iskazano zbog načina knjiženja poslovnih događaja. Protekle godine su se tekuće donacije u novcu na rashodovnoj strani u potpunosti iskazivale trenutkom sklapanja ugovora, knjižila se obveza u cjelokupnom iznosu te se pojedinačnim isplatama ta obveza umanjuje, dok se ove godine rashod knjiži u trenutku nastanka.
	Rač.
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	30.6.2025.
	30.6.2026.

	3811
	Tekuće donacije u novcu
	
	

	
	- zdravstvo
	2.880,40
	2.256,48

	
	- udruge u kulturi
	125.460,00
	57.685,00

	
	- udruge građana
	42.000,00
	15.675,00

	
	- političke stranke
	2.311,09
	7.318,50

	
	
	
	

	
	- udruge u sportu
	163.600,00
	95.000,00

	
	- Crveni križ
	11.753,33
	14.001,00

	
	- sponzorstva
	14.320,00
	16.800,00

	
	- DVD
	66.530,00
	30.765,00

	
	- GSC
	50.000,00
	50.000,00

	
	- HGSS
	3.500,00
	7.000,00

	
	· LD Jelen
	6.000,00
	6.000,00

	
	- Tur.zajednica
	81.625,00
	35.000,00

	
	· Donacije u socijali
	200,00
	410,00

	
	· Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu
	2.654,46
	0

	
	· gerontodomaćica
	0
	2.000,00

	
	· udruženo oglašavanje
	1.481,18
	0

	
	· Župa sv. Bartola
	1.500,00
	0

	
	· Župa sv. Filipa i Jakova
	1.500,00
	0

	3812
	Tekuće donacije u naravi - sadnice
	1.806,62
	2.494,09

	3821
	Kapitalne donacije neprof.org.
	
	

	
	Kapitalne donacije NK Grobničan
	0
	15.000,00

	
	Kap.donacija DVD
	0
	2.200,00

	
	Kap.donacija TZ
	8.375,00
	0

	
	Kap.donacija Udruga Frankopanska straža
	0
	7.000,00

	3861
	Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge
	130.000,00
	0

	
	Ukupno
	717.497,08
	366.605,07


Pretežni dio ovih rashoda temeljen je na javnom natječaju za javne potrebe u sportu, kulturi i civilnom društvu te na zakonskim obvezama. 
Razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Razred 4 izvršen je 8% od godišnjeg plana ili 298.653,56 €. Većina kapitalnih projekata je u postupcima nabave te će biti izvršena u drugoj polovici godine (Dom Čavle, odvodnja Rakovo selo, proširenje Groblja Cernik, nastavak obnove Kaštela Grobnik).
Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u promatranom razdoblju ostvareni su 2% od plana ili 380,08 €. Tu je evidentiran rashod za licence.
Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 94.502,31 € ili 4,5% u odnosu na plan.
	Rač.
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	30.6.2026.

	4213
	Potporni zid ceste Podopora
	34.618,21

	4221
	Računala
	1.610,00

	4221
	Uredski namještaj
	1.337,00

	4222
	Komunikacijski uređaji
	1.844,69

	4226
	Sportska oprema SRC
	1.893,42

	4227
	Komunalna oprema
	10.617,74

	4227
	Oprema vrtić
	550,00

	4262
	Ulaganja u računalne programe
	9.162,50

	4264
	Planovi i projekti
	27.068,75

	4264
	Projekt Mali dom Platak
	5.800,00


Najznačajniji rashod ove skupine je izgradnja potpornog zida uz cestu Podopora, izrada projekta za Mali dom Platak te niz planova i projekata za budući razvoj Općine Čavle (Glavni projekt dječje igralište Mavrinci, Projekt uređenje raskršća kod vrtića, Idejni projekt nogostupa Buzdohanj, izvješće stanja u prostoru i niz manjih projekata). 
Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja izvršeni su u iznosu od 203.771,17 €. 

Ulaganja se odnose na:
Obnova zgrade Doma Čavle


142.266,17 €
Dodatna ulaganja Kaštel Grobnik

  23.937,50 €
Dodatna ulaganja objekt BK Sloga

  29.647,50 €
Obnova dimnjak Veliki dom Platak

    7.920,00 €
Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 
Skupina 53 – Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjeli u glavnici. Uplaćen je temeljni kapital za tvrtku Gospodarska zona Čavle d.o.o. (2.500,00 €).
Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 53% u odnosu na plan i odnosi se na otplatu kredita za modernizaciju javne rasvjete te kredit za projekt Energetske obnove Doma Čavle. Kredit za modernizaciju javne rasvjete se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima te je u prvom polugodištu 2026. godine otplaćeno 21.288,72 € glavnice. Kredit za projekt Energetske obnove Doma Čavle se otplaćuje  te je u prvom polugodištu 2026. godine otplaćeno 7.558,56 € glavnice.
Evidentirana je i otplata glavnice u iznosu od 1.646,64 € za ugovor o financijskom leasingu za nabavu službenih vozila, čiji rok otplate je pet godina. 
2. POSEBNI DIO
Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1. - 30.6.2026. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Tablica 3. Proračunski razdjeli
	Raz
	
	Plan 2026.
	Izvršenje 30.6.26.
	Izvrš/ plan

	001
	Predstavnička i izvršna tijela
	202.580,00
	90.126,02
	44,5

	002
	Upravna tijela
	11.083.470,00
	3.434.771,67
	31,0

	
	UKUPNO
	11.286.050,00
	3.524.897,69
	31,2


Rashodi Proračuna za 2026. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 11.286.050,00 € i podijeljeni su u 2 razdjela, kako je prikazano u prethodnoj tablici.

Prikaz rashoda po razdjelima daje se u nastavku.

2.1. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

U ovom razdjelu planiraju se troškovi Općinskog vijeća i Ureda načelnika kako je prikazano u tablici 4. u nastavku.

Tablica 4. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela
	Raz
	Glava
	Progr.
	
	Izvršenje 30.6.25.
	Plan 2026.
	Izvršenje 30.6.26.
	2026. izvr/plan
	2026./

2025.

	1
	 
	 
	Predstavnička i izvršna tijela
	89.262,12
	202.580,00
	90.126,02
	44,5
	101

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	00101
	 
	Općinsko vijeće
	37.414,64
	74.180,00
	34.069,32
	45,9
	91

	 
	 
	1001
	Djel.predst.tijela
	11.141,73
	56.780,00
	26.750,82
	47,1
	240

	 
	 
	1002
	Ostali rash.predst.tijela
	2.311,09
	16.000,00
	7.318,50
	45,7
	317

	 
	 
	1003
	Nacionalne manjine
	0
	1.400,00
	0
	0
	-

	
	
	1006
	Lokalni izbori
	23.961,82
	0
	0
	-
	0

	 
	00103
	 
	Ured načelnika
	51.847,48
	128.400,00
	56.056,70
	43,7
	108

	 
	 
	1004
	Djelatnost ureda načelnika
	51.847,48
	113.400,00
	56.056,70
	49,4
	108

	 
	 
	 
	Redovni rad
	32.181,18
	64.700,00
	32.330,10
	50,0
	100

	 
	 
	 
	Ostali rashodi
	5.346,30
	28.700,00
	6.926,60
	24,1
	130

	 
	 
	 
	Sponzorstva
	14.320,00
	20.000,00
	16.800,00
	84,0
	117

	 
	 
	1005
	Proračunska pričuva
	0
	15.000,00
	0
	-
	-


Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća četiri programa.
	Program 1001 -  Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 47,1% od plana, te bilježi povećanje za 140% u odnosu na prošlu godinu. Njime su obuhvaćeni troškovi financiranja predstavničkog tijela (naknade članovima Općinskog vijeća mjesečno u paušalnom iznosu,  javna priznanja, troškovi službenih putovanja i reprezentacije). Izvršenje je veće nego protekle godine jer je 2025. godine Dan općine obilježen u okviru blagdana sv. Bartola u drugoj polovici 2025. godine.  Ove godine je Dan općine Filipja (01.05.) te su rashodi nastali u prvom dijelu godine.
Pokazatelj uspješnosti:
	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, formiranje Savjeta mladih, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima
	

	Polazna vrijednost:
	1. 8-10 sjednica Općinskog vijeća

2. 3-6 sjednica Savjeta mladih
	

	Ciljana vrijednost:
	   2026.                                                                   

1. 9-11

2. aktivan Savjet mladih 
	1. Održane 4 sjednice Općinskog vijeća

2. Aktivan Savjet mladih


Program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela izvršeni su sa 45,% u prvoj polovici godine.Obuhvaćaju financiranje političkih stranaka.
	Pokazatelj uspješnosti:
	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima
	

	Polazna vrijednost:
	0%
	

	Ciljana vrijednost:
	2026.                                        

100%
	Ostvareno 45,7%


Program 1003 – Nacionalne manjine odnosi se na rashode za Vijeće srpske nacionalne manjine, za troškove naknade članovima vijeća.
	Pokazatelj uspješnosti:
	Redovito održavanje sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine, redovita isplata naknada i troškova članovima Vijeća srpske nacionalne manjine
	

	Polazna vrijednost:
	1. 0%
	

	Ciljana vrijednost: 
	    2026.                                        

1. 100%                                                                             
	1. 0%




Glava 00103 – Ured načelnika obuhvaća dva programa.

Program 1004 – Djelatnost ureda načelnika uključuje tri aktivnosti kao što je navedeno u tablici. 
Redovni rad ostvaren je  u visini od 50% u odnosu na planirano ili 32.330,10 €,  a obuhvaća rashode za plaće i doprinose na plaće lokalnih dužnosnika te ostala prava iz radnog odnosa.
Ostali rashodi ureda načelnika odnose se na reprezentaciju i protokol (utrošen je iznos u visini od 2.188,35 €)  te na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela utrošen je iznos u visini od 4.442,94 €.
Tekuće donacije - sponzorstva  ostvarena su 84% u odnosu na plan, dana su sportskim i kulturnim udrugama s općinskog i drugog područja temeljem sklopljenih ugovora o donacijama.

	Pokazatelj uspješnosti:
	Uspješnost realizacije programa i poslova iz djelokruga rada načelnika
	

	Polazna vrijednost:
	0%
	

	Ciljana vrijednost:
	2026.

100%
	49,4% ostvarenja


Program 1005 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 15.000 €. Nije korištena jer nije bilo nepredviđenih rashoda koji nisu planirani proračunom.

	Pokazatelj uspješnosti:
	Korištenje proračunske pričuve
	

	Polazna vrijednost:
	0%
	

	Ciljana vrijednost:
	2026.

100%
	0% - proračunska pričuva nije korištena.


2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela
U ovom razdjelu planiraju se rashodi kroz dvije glave, Glava 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu te Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić.

Glava00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

U nastavku slijedi izvršenje rashoda prema programima. 
Program 2001 – djelatnost općinske uprave

Tablica 5. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2001
	Program
	
	30.6.2025.
	Plan 2026.
	30.6.2026.
	2026. izvrš/

plan
	2026./

2025.

	2001
	Djelatnost općinske uprave
	585.955,63
	1.684.500,00
	744.205,38
	44
	127

	
	Redovan rad općinske uprave
	292.338,33
	841.500,00
	345.875,06
	41
	118

	
	Materijalni rashodi opć.uprave
	196.531,80
	585.800,00
	317.651,80
	54
	162

	
	Financijski rashodi opć.uprave 
	3.921,44
	16.000,00
	6.596,93
	41
	168

	
	Održavanje poslovnih objekata
	62.510,07
	55.300,00
	48.666,76
	88
	78

	
	Osiguranje općinske imovine
	7.787,10
	23.000,00
	9.318,00
	41
	120

	
	Ulaganja u namještaj i opremu
	18.004,33
	63.000,00
	14.334,27
	23
	79

	
	Fin. leasing za nabavku osobnog automobila
	1.762,56
	3.400,00
	1.762,56
	52
	100

	
	Obnova zgrade Krenovac
	0
	15.000,00
	0
	0
	-

	
	Projekt ČAIKO
	0
	72.500,00
	0
	0
	-

	
	Nabavka zemljišta
	3.100,00
	0
	0
	0
	-

	
	Uređenje Trga hrvatskih branitelja
	0
	9.000,00
	0
	0
	-


U ovom programu  izvršeni su rashodi u visini od 41% u odnosu na planirano. 

U okviru aktivnosti Redovan rad općinske uprave  planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika čiji rashodi su izvršeni 41% u odnosu na planirano i veći su 18% nego prošle godine zbog:

· Zaposlena su dva namještenika (domara) tijekom prvog polugodišta 2026.

· Isplaćena je jubilarna nagrada za 2 djelatnika za 30 i 40 godina rada u Općini Čavle

· Povećana je osnovica za obračun plaće službenika i namještenika sa primjenom od 1. rujna 2025. kako bi se plaće uskladile sa porastom plaća državnih službenika i namještenika te sa porastom troškova života

Materijalni rashodi općinske uprave izvršeni su u visini od 317.651,80 € ili 54% u odnosu na planirano i bilježe povećanje za 62% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.
Tablica 6.

Materijalni rashodi općinske uprave:

	RB
	Rashod
	Plan 2025.
	Ostvarenje 30.6.2025.
	Indeks

	1
	Energija

   - električna energija 
   - benzin

   - plin
	50.000,00
	25.161,28
17.732,22
1.487,83
5.941,23
	50,3

	2
	Usluge telefona, pošte i prijevoza

  - telefon

  - poštarina

  - prijevoz
	36.000,00
	29.495,23
6.458,49
19.351,49
3.685,25
	81,9

	3
	Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava

  - oprema (video nadzor)
  - prijevozna sredstva
	12.500,00
	4.430,17
3.900,00
530,17
	35,4

	4
	Usluge promidžbe i informiranja
	32.000,00
	20.253,82
	63,3

	5
	Komunalne usluge
	13.000,00
	6.628,71
	51,0

	6
	Intelektualne i osobne usluge
· intelektualne i osobne

· geodetske

· usluge vještačenja

· odvjetničke
	90.000,00
	42.313,89
20.282,39
10.900,00
0
11.131,50
	47,0

	7
	Računalne usluge
	69.000,00
	32.971,22
	47,8

	8
	Ostale usluge

  - usluge pri registraciji vozila 
  - čišćenje općinskih objekata
  - čuvanje imovine

  - državni arhiv – čuvanje arhivske građe
  -naknada Ministarstvu financija 

 - naknada za upravljanje grobljima
 - ošasna imovina
	213.000,00
	127.613,69
236,87
12.993,22
1.554,54
1.990,84
27.909,65
7.291,70
75.636,87
	60,0

	9
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

  - premije osiguranja

  - reprezentacija

  - pristojbe i naknade

  - ostali nespomenuti rashodi  
	14.900,00
	7.399,79

1.650,08
2.188,09
1.241,99
2.319,63
	50,0


Financijski rashodi općinske uprave odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa koji su izvršeni u iznosu od 2.621,83 €, na ostale nespomenute financijske rashode  koji su izvršeni u iznosu od 1.006,32 €, a odnose na troškove zateznih kamata, troškove sudskih postupaka i ostale nespomenute financijske rashode.
Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle za koje je utrošeno 48.666,76 €. 
Redovno održavanje odnosi se na tekuće popravke električnih instalacija, vodovodnih instalacija, krova, fasade, dimnjaka, farbanje prostorija na svim objektima u vlasništvu Općine Čavle. Najveći izdatak se odnosi na dio hitne sanacije izgorjele fasade na Čitaonici Cernik (3.955,90 €) te na hitnu sanaciju opožarenog objekta Mehana u iznosu od 40.654,90€.
Ulaganja u namještaj i opremu obuhvaća rashode za nabavu :
· uredski namještaj za privremenu vijećnicu

1.251,25 €

· računala za potrebe općinske uprave

   
1.610,00 €
· komunikacijska oprema




1.844,69 €

· računalni programi (povezivanje sustava)

9.162,50 €

U 2022. godini nabavljeno je službeno vozilo  putem modela financiranja financijskog leasinga. Rata financijskog leasinga podmiruje se mjesečno i dio rate  se odnosi na kamatu a dio na glavnicu te je trošak u prvih 6 mjeseci 2026.  godine iznosio 1.762,56 €. 
	Pokazatelj uspješnosti:
	1. Efikasno obavljanje poslova iz djelokruga rada upravnog odjela 

2. Obnovljena terasa zgrade Krenovac

3. Proveden projekt ČAIKO

4. Izrađen projekt za uređenje Trga hrvatskih branitelja
	

	Polazna vrijednost:
	1. 0% 

2. 0% 

3. 0

4. 0
	

	Ciljana vrijednost:
	2026.

1. 100%                                  

2. 100%
3.  1
4.  1                     
	1. 50%

2. 0

3. 0
4. 0


Program 2002 – Zaštita i spašavanje
Tablica 7. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2002

	Program
	
	30.6.2025.
	Plan 2026.
	30.6.2026.
	2026. izvrš/

plan
	2026./

2025.

	2002
	Zaštita i spašavanje
	76.080,02
	119.380,00
	64.290,00
	53,9
	84,5

	
	Vatrogasna djelatnost
	66.530,00
	101.180,00
	48.090,00
	47,5
	72,3

	
	Ostala zaštita i spašavanje
	9.550,02
	16.000,00
	14.000,00
	87,5
	146,6

	
	Vatrogasni dom
	0
	2.200,00
	2.200,00
	100,0
	-


Zaštita i spašavanje sadrži sredstva planirana za vatrogasnu djelatnost na području općine Čavle temeljem Zakona o vatrogastvu, tekuće donacije  HGSS, civilnu zaštitu i LD Jelen.
	Pokazatelj uspješnosti:
	1. Efikasno provođenje protupožarne zaštite, opremljeno DVD Čavle 

2. Efikasno ustrojen sustav civilne zaštite
	

	Polazna vrijednost:
	1. 0%

2. 0%
	

	Ciljana vrijednost:
	    2026.

1. 100%

2. 100% 
	1. 47,5%

2. 50%


Program 2004 - Školstvo
Ovaj program obuhvaća sve rashode namijenjene financiranju školstva.

Tablica 9. Program 2004 – Školstvo
	Program
	 
	30.6.2025.
	Plan 2026.
	30.6.2026.
	2026. izvrš/

plan
	2026./

2025.

	2004
	Školstvo
	129.582,72
	416.000,00
	88.461,26
	21,3
	68,3

	 
	Potpore učenicima i studentima
	73.564,72
	186.500,00
	72.961,26
	39,1
	99,2

	 
	Potpore osnovnoškolstvo
	17.268,00
	15.500,00
	15.500,00
	100,0
	89,8

	
	Rekonstrukcija – dogradnja OŠ Čavle
	38.750,00
	214.000,00
	0
	0
	0


Potpore učenicima i studentima odnosi se na pomoć OŠ Čavle za financiranje plaća dvaju učitelja u produženom boravku (28.023,27 €), sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima (2.539,63 €), stipendiranje učenika i studenata (38.400,00 € za 6 obrtničkih, 29 učeničkih, 35 studentskih stipendija i 9 sportskih), na sufinanciranje produženog boravka roditeljima čija djeca ne pohađaju OŠ Čavle (1.597,92 €) te na sufinanciranje „Škole u oblacima“ kao pomoć srednjoškolcima u pripremi državne mature (1.650,00 €), nabavku radnog materijala za učenike OŠ Čavle (550,44 €) te nagradu učeniku generacije (200,00 €).
Potpore osnovnoškolstvu se odnose na pomoć Osnovnoj školi Čavle za izvršenje tekućih programa kao što su sudjelovanja na raznim državnim natjecanjima i kapitalnih programa. Kapitalna donacija od 15.500,00 € dana je Osnovnoj školi Čavle za unutarnje uređenje starog dijela škole i kuhinje.
	Opis:
	A200401   Potpore učenicima i studentima

A200402   Potpore osnovnoškolstvu

K200401   Rekonstrukcija – dogradnja OŠ Čavle
	

	Cilj:
	Podizanje standarda u obrazovanju financiranjem dodatnih, iznadstandardnih programa u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju.
	

	Pokazatelj uspješnosti:
	Održavanje produženog boravka, nabava udžbenika i radnih materijala, nagrađivanje uspješnih učenika, broj stipendista

Uređen hodnik i učionice u starom dijelu škole

Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Čavle izvedena
	

	Polazna vrijednost:
	Broj polaznika produženog boravka   100

Nabava radnih materijala za prvašiće   60
Broj stipendista   70

1. 0%

2. 0%
	

	Ciljana vrijednost:
	    2026.

1. 100   

    60    

    70    

2.100%

3. 100% 
	Ostvarena vrijednost
1. 110
0

79
2. 100%

3. 0%


Program 2005 – Kultura
Ovaj program obuhvaća rashode namijenjene programu kulture te su iskazani u tablici kako slijedi:
Tablica 10. Program 2005 – Kultura
	Program
	 
	30.6.2025.
	Plan 2026.
	30.6.2026.
	2026. izvrš/

plan
	2026./

2025.

	2005
	Kultura
	154.472,83
	1.500.100,00
	245.335,77
	16,4
	158,8

	 
	Potpore udrugama u kulturi
	125.460,00
	137.000,00
	64.685,00
	47,2
	51,6

	 
	Obilježavanje praznika
	5.204,89
	13.500,00
	3.254,16
	24,1
	62,6

	 
	Općinsko glasilo Gmajna
	3.117,50
	16.200,00
	500,00
	3,1
	16,0

	 
	Održavanje Kaštel Grobnik
	12.504,49
	180.000,00
	23.937,50
	13,3
	191,4

	
	Istraživanje Grobišća
	0
	2.650,00
	2.650,00
	100,0
	-

	 
	Obnova zgrade Doma kulture Čavle
	576,25
	1.135.500,00
	142.706,17
	12,6
	24.764,6

	
	Otplata kredita Dom Čavle
	7.609,70
	15.250,00
	7.602,94
	49,9
	100,0


Potpore udrugama u kulturi ostvarene su 47,2 % plana, odnosno 64.685,00 €. Obuhvaćeno je financiranje devet udruga u kulturi na slijedeći način:
	Katedra čakavskog sabora Grobnišćine
	28.125,00

	Grobnički dondolaši
	7.000,00

	Čavjanske maškare
	4.600,00

	Mesopusna kumpanija Grad Grobnik
	3.000,00

	Udruga Vidov san
	1.000,00

	Frankopanska straža
	1.600,00

	Grobnički rez
	5.000,00

	MPZ Castrum
	3.000,00

	Centar kreativnosti Grobnik
	0

	Udruga Frankopanska straža – kapitalna donacija za kombi
	7.000,00


Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika. Dan općine Čavle ove se godine obilježava 1.05.2026. godine (Filipja).
Održavanje Kaštel Grobnik – za održavanje Kaštela Grobnik utrošen je iznos od 23.937,50 € za izradu projektne dokumentacije za sanaciju mostova te nastavak izrade sanitarnog čvora u prizemlju.
Obnova zgrade Doma kulture Čavle bilježi rashode u iznosu od 142.706,17 €. Dostavljena je 1.privremena situacija za radove na obnovi Doma kulture.
	Opis:
	A200501  Potpore udrugama u kulturi

A200502  Obilježavanje praznika

A200504  Općinsko glasilo Gmajna
A200505  Održavanje Kaštel Grobnik

K200503  Obnova zgrade Doma kulture Čavle

A200506  Otplata kredita za energetsku obnovu Doma Čavle
	

	Cilj:
	Očuvanje kulturnog identiteta, promicanje kulturnih vrijednosti, zaštita i održavanje spomenika kulture, razvoj dodatne turističke ponude
	

	Pokazatelj uspješnosti:
	1. Broj kulturnih udruga kojima se sufinanciraju programi

2. Broj izdanih glasila Gmajna
3. 0%

4. Započeto unutarnje uređenje Doma kulture Čavle

1. Redovno otplaćena godišnja obveza za kredit
	

	Polazna vrijednost:
	1. 8

2. 2

3. 0%

4. 0%

1. 0%
	

	Ciljana vrijednost:
	    2026.                                        

1. 9                                     

2. 2                             

3. 100%                  

4. 50%                     

5. 100%           


	1. 9
2. 0
3. 13%

4. 5%
5. 50%




Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 41,1% u odnosu na planirane rashode, odnosno 37.629,77 €. Knjižnica Čavle financira se temeljem Ugovora o obavljanju knjižnične djelatnosti za Općinu Čavle u knjižnici Čavle kao ogranku Gradske knjižnice Rijeka, kojim se Općina obvezala financirati rad dviju stručnih osoba i ostale materijalne troškove. Za nabavku knjižne građe planirano je 7.000,00 € i za nabavku uredskih i knjižnih polica 3.000,00 €.  Knjižnica broji oko 1390 aktivnih članova u 2025. godini.
	Pokazatelj uspješnosti:
	Redovno funkcioniranje ogranka Gradske knjižnice Rijeka u Čavlima
	

	Polazna vrijednost:
	0%
	

	Ciljana vrijednost:
	2026.                               

100%
	50%


Program 2007 – Turizam

Tablica 11. Program 2007 – Turizam

	Program
	 
	30.6.2025.
	Plan 2026.
	30.6.2026.
	2026. izvrš/

plan
	2026./

2025.

	2007
	Turizam
	96.471,18
	271.000,00
	48.720,00
	18,0
	50,5

	 
	TZ Čavle
	90.000,00
	101.000,00
	35.000,00
	34,7
	38,9

	
	Investicijska ulaganja u domove na Platku
	0
	165.000,00
	13.720,00
	8,3
	-

	
	Promidžba i informiranje
	1.481,18
	0
	0
	0
	0

	
	Magični šešir
	5.000,00
	5.000,00
	0
	0
	0


Program turizam izvršen je sa 18%. TZ Općine Čavle isplaćeno je temeljem ugovora 35.000,00 € za manifestacije održane u prvoj polovici 2026. godine.
U Velikom domu Platak izvršena je zamjena dimnjaka (7.920,00 €) te izrađen idejni projekt za rekonstrukciju Malog doma (5.800,00 €).
	Pokazatelj uspješnosti:
	Uspješno provođenje turističkih programa i ulaganja u turističku infrastrukturu
	

	Polazna vrijednost:
	0%
	

	Ciljana vrijednost:
	2026.

100%   
	8%


Program 2008 – Sport
Tablica 12. Program 2008 – Sport

	Program
	 
	30.6.2025.
	Plan 2026.
	30.6.2026.
	2026. izvrš/

plan
	2026./

2025.

	2008
	Sport
	244.940,33
	542.600,00
	208.152,92
	38,4
	85,0

	 
	Potpore udrugama u sportu
	163.600,00
	185.000,00
	95.000,00
	55,0
	58,1

	 
	Održavanje BD Hrastenica
	11.130,45
	141.000,00
	15.381,70
	10,9
	138,2

	 
	Održavanje SRC Mavrinci
	28.619,67
	106.000,00
	31.996,77
	30,2
	111,8

	 
	Održavanje nogometnog igrališta
	16.647,96
	35.500,00
	8.615,79
	23,6
	51,8

	
	Inv. održavanje SRC Mavrinci
	24.942,25
	13.500,00
	12.511,16
	92,7
	10,2

	
	Kapitalne donacije NK Grobničan
	0
	15.000,00
	15.000,00
	100,0
	-

	
	Uređenje BK Sloga
	0
	36.200,00
	29.647,50
	81,9
	-

	
	Uređenje BK Zastenice
	0
	4.500,00
	0
	0
	-

	
	Uređenje BK Frankopan
	0
	4.900,00
	0
	0
	-


Obuhvaćeno je financiranje devetnaest udruga u sportu na slijedeći način:

	NK Grobničan
	41.000,00

	OK Grobničan
	9.200,00

	TSK Rijeka Čavle
	4.500,00

	Karate klub Grobnik
	3.200,00

	Taekwando klub Grobnik
	3.500,00

	BK Čavle ŠB
	5.000,00

	MOK Grobničan
	4.500,00

	RK Čavle
	6.500,00

	Atletski klub Grobnik
	3.800,00

	JK Neverin
	2.000,00

	BK Krenovac
	1.500,00

	BK Frankopan
	2.000,00

	BK Sloga
	0

	Pikado klub Grobnik
	0

	Kickboxing klub Adria gym
	2.000,00

	DSR Kvarner
	0

	Anvi racing
	2.000,00

	DŠR Mići sportaši
	1.000,00

	Sportman
	0


Održavanje Boćarskog doma Hrastenica  odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Za održavanje je u prvih 6 mjeseci 2026. godine utrošeno  15.381,70 €, odnosno 59,2% planiranih sredstava za održavanje. Predviđena su sredstva za zamjenu krova u iznosu od 115.000,00 €, postupak javne nabave je u tijeku.
Održavanje Sportske dvorane Mavrinci - utrošeno je 31.996,77 € u promatranom periodu, od  čega je na električnu energiju utrošeno 13.769,81 € a ostalo su troškovi komunalnih usluga, plina, tekućeg održavanja objekta, usluge čišćenja (11.175,00 €). 
Investicijsko održavanje SRC Mavrinci planirani rashod za nabavku sportske opreme te nabavu stroja za održavanje površine parketa. Utrošeno je 10.617,74 € za stroj te 1.893,42 za sportsku opremu.
Za održavanje nogometnog igrališta utrošeno je 23,6% planiranih sredstava, odnosno 8.615,79 €.
Uređenje BK Sloga odnosi se na uređenje krova i fasade objekta BK Sloga. Rashodi iznose 29.647,50 €.
Reflektori na BK Frankopan i Zastenice postavit će se u drugom dijelu godine.
	Opis:
	A200801   Potpore udrugama u sportu

A200802   Održavanje BD Hrastenica

A200803   Održavanje SRC Mavrinci

K200801 Investicijsko održavanje SRC Mavrinci

A200805 Održavanje nogometnog igrališta

K200811   Uređenje BK Sloga

       4.

K200813   Uređenje BK Frankopan

       5.

K200812   Uređenje BK Zastenice
	

	Cilj:
	Poticanje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja
	

	Pokazatelj uspješnosti:
	1. Broj udruga kojima se sufinanciraju programi

2. Održavani sportski objekti

3. Uređena zgrada BK Sloga

4. Uređena rasvjeta BK Frankopan

5. Uređena rasvjeta BK Zastenice
	

	Polazna vrijednost:
	1. 15

2. 0%

3. 0

4. 0

5. 0
	

	Ciljana vrijednost:
	    2026.                                       

1.      17                                

2.    100%                          

3.  1                              

4.  1 
5.  1


	1. 19
2. 50%

3. 0,9
4. 0
5. 0




Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Razvoj civilnog društva obuhvaća potpore vjerskim zajednicama te udrugama građana civilnog društva.
Tablica 13. Program 2009 – Razvoj civilnog društva
	Program
	 
	30.6.2025.
	Plan 2026.
	30.6.2026.
	2026. izvrš/

plan
	2026./

2025.

	2009
	Razvoj civilnog društva
	45.000,00
	74.000,00
	15.675,00
	21,2
	34,8

	 
	Potpore župi sv. Bartola
	1.500,00
	11.500,00
	0
	0
	0

	 
	Potpore župi sv. Filipa i Jakova
	1.500,00
	16.500,00
	0
	0
	0

	 
	Potpore udrugama građana
	42.000,00
	46.000,00
	15.675,00
	34,1
	37,3


Potporama udrugama civilnog društva obuhvaćeno je financiranje 5 udruga civilnog društva na slijedeći način:

	Udruga
	Planirano
	Isplaćeno

	Društvo naša djeca
	8.500,00
	800,00

	Udruga umirovljenika
	30.000,00
	10.625,00

	UABA
	2.500,00
	2.500,00

	UHDDR Grobnišćine
	4.000,00
	1.750,00

	Eterico
	1.000,00
	0


	Opis:
	1.

A200901   Potpore Župi sv. Bartola

A200902   Potpore Župi sv. Filipa i Jakova

2.

A200903   Potpore udrugama građana
	

	Cilj:
	Unaprjeđenje civilnog društva, održavanje sakralne infrastrukture
	

	Pokazatelj uspješnosti:
	1. Izvršena ulaganja u sakralne objekte

2. Broj udruga kojima se sufinanciraju programi
	

	Polazna vrijednost:
	1. 0%

2. 4
	

	Ciljana vrijednost:
	    2026.                                      

1. 100%                                  

2.      4                            
	1. 0%

2. 5


Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture
U ovom programu planiraju se rashodi za održavanje komunalne infrastrukture kako je prikazano u Tablici 14. Rashodi su izvršeni sa 32,3% te su 5,8% manji nego u istom razdoblju prethodne godine.
Tablica 14. Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture
	Program
	
	30.6.2025.
	Plan 2026.
	30.6.2026.
	2026. izvrš/

plan
	2026./

2025.

	2010
	Održavanje kom.infrastr.
	466.717,48
	1.361.750,00
	439.430,99
	32,3
	94,2

	
	Održ.zel.pov. i groblja
	132.988,04
	388.300,00
	163.576,04
	42,1
	123,0

	
	Održ. cesta i jav.pov.
	242.240,52
	733.450,00
	169.212,52
	23,1
	69,9

	
	Zimska služba
	18.436,26
	50.000,00
	40.684,74
	81,4
	220,7

	
	Sanacija deponija
	11.306,30
	20.000,00
	16.691,67
	83,5
	147,6

	
	Održ.j.objekata
	13.906,28
	19.000,00
	4.406,61
	23,2
	31,7

	
	Javna rasvjeta
	37.767,55
	129.000,00
	44.296,91
	34,3
	117,3

	
	Održavanje komunalne opreme
	10.072,53
	22.000,00
	562,50
	2,6
	5,6


Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle te je izvršenje 39,7% planiranih sredstava. Rashod održavanja zelenih i javnih površina izvršen je u iznosu od 143.016,60 €. U odnosu na proteklu godinu, rashod je veći zbog poskupljenja usluga održavanja zelenih površina i cijena repromaterijala.
Održavanje cesta i javnih površina odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, ograda, odvodnje, prometne signalizacije te na čišćenje javnih površina. Sredstva utrošena na održavanje nerazvrstanih cesta iznose 76.301,66 €, čišćenje javnih površina 39.639,46 €, održavanje oborinske odvodnje 36.584,38 €. Iznos od 10.859,37 € utrošen je na podmirenje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2024. godinu,  temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za uređenje pješačkih staza (Ulica Remetnjak) utrošeno je 3.978,65 €.
Zimska služba bilježi  izvršenje 81,4% u odnosu na plan, odnosno 40.684,74 €. Izvršenje je, u odnosu na isto razdoblje protekle godine, 120% veće zbog produženja zimske sezone.
Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 16.691,67 € ili 83,5% u odnosu na planirano, a koji se odnose na odvoz glomaznog otpada sa javnih površina.
Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. Utrošeno je 4.406,61 € za redovito održavanje autobusnih čekaonica. 
Javna rasvjeta obuhvaća troškove električne energije, održavanja javne rasvjete te troškove predviđene za dekorativnu rasvjetu povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Za električnu energiju utrošeno je 23.011,91 € što je 28% više nego u istom periodu protekle godine. Za dekorativnu rasvjetu utrošeno je 21.285,00 €.
Održavanje komunalne opreme odnosi se na održavanje koševa, klupica na javnim površinama, kao i na nabavku nove komunalne opreme za što je sveukupno utrošeno 562,50 €.

	Pokazatelj uspješnosti:
	Stupanj funkcionalnosti komunalne infrastrukture – stupanj realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture
	

	Polazna vrijednost:
	0%
	

	Ciljana vrijednost:
	2026.                                                                              100%                                      
	32%


Program 2011 – Potpore javnog prijevoza  obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalnom društvu Autotrolej u iznosu od 256.409,02 € odnosno 58,4% planiranih sredstava (17% više nego u istom periode prošle godine). 
	Pokazatelj uspješnosti:
	Stupanj funkcionalnosti i dostupnosti javnog prijevoza za mještane Općine Čavle
	

	Polazna vrijednost:
	0%
	

	Ciljana vrijednost:
	2026.

100%
	58,4%


Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća niže navedene kapitalne projekte.
Tablica 15. Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture
	Program
	 
	30.6.2025.
	Plan 2026.
	30.6.2026.
	2026. izvrš/

plan
	2026./

2025.

	2012
	Izgradnja objekata kom.infrastr.
	235.492,22
	1.799.160,00
	67.896,00
	3,8
	28,8

	
	Proširenje groblja Cernik
	0
	480.000,00
	0
	0
	-

	 
	Obnova dječjih igrališta
	42.436,25
	90.000,00
	0
	0
	0

	 
	Održavanje postrojenja za sortiranje
	26.316,24
	20.500,00
	8.341,55
	40,7
	31,7

	 
	Oborinska odvodnja
	0
	590.000,00
	0
	0
	-

	
	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete
	21.409,23
	46.460,00
	24.936,24
	53,7
	114,5

	
	Proširenje javne rasvjete
	0
	30.000,00
	0
	0
	-

	
	Izgradnja ceste Soboli I2
	0
	9.200,00
	0
	0
	-

	
	Izgradnja potpornih zidova
	8.555,50
	107.000,00
	34.618,21
	32,4
	404,6

	
	Izgradnja kanalizacije ul.Remetnjak
	130.000,00
	0
	0
	0
	0

	
	Izgradnja autobusnih čekaonica
	6.775,00
	0
	0
	0
	0

	
	Uređenje ulice Čavja u zoni vrtića
	0
	9.000,00
	0
	0
	-

	
	Rekonstrukcija ulice Lećin
	0
	250.000,00
	0
	0
	-

	
	Nogostup uz LC 58110 Cernik
	0
	60.000,00
	0
	0
	-

	
	Signalizacija Buzdohanj
	0
	7.000,00
	0
	0
	-

	
	Izgradnja vodovodnih ogranaka
	0
	100.000,00
	0
	0
	-


Proširenje groblja Cernik nema izvršenja u prvom dijelu godine. Radovi i nadzor su ugovoreni, odvijat će se u drugom dijelu godine.
U obnovi dječjih igrališta planirano je 90.000,00 € za obnovu dječjeg igrališta Baćina. Radovi će se odvijati u drugom dijelu godine.
Održavanje postrojenja za sortiranje odnosi se na naknadu za upravljanje sortirnicom temeljem Sporazuma svih gradova i općina riječkog prstena.
Oborinska odvodnja planira rashode za izgradnju oborinske odvodnje u ulici Rakovo selo i kod Aerodroma koji će se odvijati u drugoj polovici godine.
ESIF kredit otplaćuje se za projekt modernizacije javne rasvjete, ove godine je uplaćeno 24.836,84 € glavnice te 99,40 € kamate. 
Proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana odradit će se u drugoj polovici godine.
Za izgradnju potpornih zidova  utrošeno je 34.618,21€ za izgradnju potpornog zida u ulici Podopora.
	Opis:
	K201201  Proširenje groblja Cernik

K201203  Obnova dječjih igrališta

K201206 Održavanje postrojenja za sortiranje

K201208  Oborinska odvodnja

A201201  Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete

K201211  Proširenje javne rasvjete

K201212  Izgradnja ceste Soboli I2

K201214  Izgradnja potpornih zidova

A201202  Izgradnja vodovodnih ogranaka

K201222  Uređenje ulice Čavja u zoni vrtića

K201223  Rekonstrukcija ulice Lećin

K201224  Nogostup uz LC58110 Cernik

K201225  Signalizacija Buzdohanj
	

	Cilj:
	1. Prošireno groblje Cernik

2. Obnovljena dječja igrališta

3. Održavana sortirnica u Mihačevoj dragi

4. Uređena oborinska odvodnja

5. Proširena javna rasvjeta prema zahtjevima mještana

6. Otkupljeno zemljište za cestu Soboli I2

7. Izgrađeni vodovodni ogranci

8. Izrađen projekt za uređenje ulice Čavja u području vrtića

9. Rekonstruirana ulica Lećin

10. Izgrađen nogostup uz LC58110

11. Uređena prometna signalizacija u ulici Buzdehanj/Vrh Čavje
	

	Pokazatelj uspješnosti:
	Stupanj realizacije programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
	

	Polazna vrijednost:
	0%
	

	Ciljana vrijednost:
	    2026.                                        

100%
	3,8%


Program 2013 – Sufinanciranje KD – sufinanciranje komunalnih društava iz cijene komunalne usluge provodi se temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine Čavle (KD Čistoća, Autotrolej). Naime Općina Čavle ostvaruje prihod od cijene komunalne usluge ali se oni kompenziraju kao kapitalna pomoć, a temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine. U prvom dijelu godine nije bilo provedenih investicija.
Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača
Program je ostvaren sa 24,6 % u odnosu na godišnji plan. U ovom programu planiraju se rashodi za poticanje razvoja gospodarstva, izradu prostorno planske i projektne dokumentacije, nabavu zemljišta, poslovne zone te kapitalne i tekuće pomoći u gospodarstvu kako je prikazano u Tablici 16.

Tablica 16. Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača
	Program
	
	30.6.2025.
	Plan 2026.
	30.6.2026.
	2026. izvrš/

plan
	2026./

2025.

	2014
	Gospodarstvo i zaštita potrošača
	135.377,37
	450.000,00
	110.918,45
	24,6
	81,9

	
	Unaprjeđenje stanovanja i zajednice
	2.368,52
	25.100,00
	3.833,64
	15,3
	161,9

	
	Dogradnja baze podataka GIS
	3.125,00
	10.000,00
	0
	0
	0

	
	Ostala prava građenja
	0
	5.050,00
	0
	0
	-

	
	Radne zone
	0
	6.500,00
	0
	0
	-

	
	Tekuće pomoći GSC
	50.000,00
	65.000,00
	50.000,00
	76,9
	100

	
	Poticanje poduzetništva
	7.005,38
	64.350,00
	27.504,06
	42,7
	382,6

	
	Dokumenti prost.uređenja
	8.125,00
	85.000,00
	0
	0
	0

	
	Ostali planovi i projekti
	64.753,47
	80.000,00
	27.068,75
	33,8
	41,8

	
	Legalizacija cesta i objekata
	0
	9.000,00
	0
	0
	-

	
	Trgovačko društvo
	0
	100.000,00
	2.512,00
	2,5
	-


Unaprjeđenje stanovanja i zajednice obuhvaća subvenciju kamata građanima po realiziranim kreditima za adaptaciju stambenih objekata, sufinanciranje odvoza azbesta te tekuće donacije za sadnice. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 15% u promatranom razdoblju, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je znatno veće – nabavljeno je više sadnica zbog većeg interesa mještana, a odvoz azbesta će se raditi u drugom dijelu godine. Dio kredita za adaptaciju je otplaćen te su stoga i kamate manje.
Poticanje poduzetništva obuhvaća program poticanja poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita (2.819,27 €) – iznos je manji nego prethodne godine zbog otplate kredita, nepovratne subvencije poduzetnicima (17.400,94 €) te članarine (7.283,85 €).
Ostali planovi i projekti su aktivnost koja je izvršena sa 27.068,75 € u prvoj polovici ove godine. Izrađen je Glavni projekt dječjeg igrališta Mavrinci, Projekt uređenja raskršća kod vrtića, Idejni projekt nogostupa Buzdohanj, izvješće stanja u prostoru.
Legalizacijom cesta i objekata nastavlja se upis nerazvrstanih cesta temeljem Zakona o cestama (NN 92/14).

Radne zone ova aktivnost ima za cilj razvoj poslovnih zona K1 (Cernik-Mavrinci). Planirani su rashodi za izradu projekta za cestu u zoni K1.
Tekuće donacije GSC-u odnose se na tekuće donacije Goranskom sportskom centru za ostvarivanje različitih programa. 

	Cilj:
	Poticanje razvoja gospodarstva
	

	Pokazatelj uspješnosti:
	Izvršena ulaganja u poslovne zone, dokumente prostornog uređenja te planove i projekte
	

	Polazna vrijednost:
	0%
	

	Ciljana vrijednost:
	    2026.                                        

100%
	24,6%


Program 2015 – Socijalna skrb
U ovom programu planiraju se rashodi za socijalnu skrb kako je prikazano u Tablici 17.

U odnosu na plan, rashodi su izvršeni sa 59,6%.
Tablica 17. Program 2015 – Socijalna skrb 
	Program
	
	30.6.2025.
	Plan 2026.
	30.6.2026.
	2026. izvrš/

plan
	2026./

2025.

	2015
	Socijalna skrb
	114.901,46
	311.130,00
	185.392,10
	59,6
	161,4

	
	Pomoć obiteljima i kućanstvima
	69.623,29
	145.500,00
	108.292,17
	74,4
	155,5

	
	Pomoć za novorođene
	12.075,00
	28.000,00
	16.500,00
	58,9
	136,6

	
	Tekuće donacije u socijali
	200,00
	1.000,00
	410,00
	41,0
	205

	
	Skrb za osobe treće životne dobi
	31.638,60
	124.400,00
	58.830,00
	47,3
	185,9

	
	Održavanje Klub umirovljenika
	1.364,57
	12.230,00
	1.359,93
	11,1
	99,7


Pomoć obiteljima i kućanstvima  bilježi izvršenje od 74,4% u odnosu na plan u prvih 6 mjeseci ove godine i 55,5 % je veći no u istom periodu prethodne godine.
Dodijeljeno je 292 jednokratnih socijalnih pomoći obiteljima, odnosno 100.500,00 € (70% više nego protekle godine zbog podizanja cenzusa i povećanja iznosa jednokratne pomoći). Utrošeno je 1.205,77 € za troškove boravka i prehrane djece s teškoćama u razvoju, 5.573,00€ za sufinanciranje troškova prijevoza te 1.013,40 € za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade.
Pomoć za novorođene bilježi rashode od 15.000,00 €, odnosno naknadu za 27 novorođene djece te 1.500,00 € za paket dobrodošlice za novorođenčad.
Za skrb o osobama treće životne dobi utrošeno je 56.830,00 € za isplatu Uskrsnica u iznosu od 50 € osobama starijim od 70 godina.
Za redovito održavanje Kluba umirovljenika u prvih 6 mjeseci 2026. godine utrošeno je 1.359,93 €.
	Cilj:
	Unaprjeđenje kvalitete života pojedinca i obitelji, ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba, pomoć ugroženim kategorijama stanovništva, financiranje programa gerontodomaćice.
	

	Pokazatelj uspješnosti:
	1. Postotak riješenih zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava

2. Broj dodijeljenih naknada za novorođenčad
	

	Polazna vrijednost:
	1. 0%

2. 35
	

	Ciljana vrijednost:
	    2026.

  1.    100%

  2.     36  
	59%

27


Program 2016 – Zdravstvena zaštita
Ovim programom planiraju se rashodi za zdravstvenu zaštitu kako je prikazano u Tablici 18.

Tablica 18. Program 2016 – Zdravstvena zaštita

	Program
	
	30.6.2025.
	Plan 2026.
	30.6.2026.
	2026. izvrš/

plan
	2026./

2025.

	2016
	Zdravstvena zaštita
	42.570,59
	153.820,00
	70.087,85
	45,6
	164,6

	
	Javno zdravstvo
	18.681,01
	35.760,00
	33.254,97
	93,0
	178,0

	
	Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu
	2.212,10
	6.000,00
	2.654,52
	44,2
	120,0

	
	Zdravstvena zaštita
	7.043,75
	71.660,00
	17.920,88
	25,0
	254,4

	
	Akcije u zdravstvu
	11.753,33
	29.000,00
	14.001,00
	48,3
	119,1

	
	Tek.donacije, sponzosrtva u zdravstvu
	2.880,40
	11.400,00
	2.256,48
	19,8
	78,3


Javno zdravstvo  obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinsekciju te za veterinarske usluge. U promatranom dijelu godine utrošeno je 5.138,53 € za dezinsekciju i deratizaciju, te 27.922,48€ za veterinarske usluge. U odnosu na plan utrošeno je 93% planiranih sredstava te 78% više nego u istom razdoblju prethodne godine,  zbog troškova čuvanja  pasa u azilu čiji trošak je dužna snositi jedinica lokalne samouprave te zbog zbrinjavanja konja na Kamenjaku.
Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu obuhvaća sufinanciranje prehrane dojenčadi putem mliječne kuhinje u Rijeci.

Zdravstvena zaštita obuhvaća preglede građana – ginekološki, ultrazvučni, ortopedski, internistički, pregledi sportaša. U prvih 6 mjeseci preglede je izvršilo 386 mještana i utrošeno je 8.127,00 €. Također obuhvaća financiranje prijevoza onkoloških bolesnika (6.932,00 €) te pomoć pri medicinski potpomognutoj oplodnji (2.000,00 €).
Akcije u zdravstvu bilježe rashode tekuće donacije Crvenom križu čija visina je zakonski regulirana i za koje je u promatranom razdoblju utrošeno 14.001,00 €.

Tekuće donacije – sponzorstva u zdravstvu bilježe rashode od 2.256,48 €. Ovom aktivnošću obuhvaćeno je dežurstvo primarne zaštite.
	Cilj:
	Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja mještana, smanjenje populacije napuštenih životinja
	

	Pokazatelj uspješnosti:
	1. Broj zdravstvenih pregleda za mještane
	

	Polazna vrijednost:
	1. 190
	

	Ciljana vrijednost:
	    2026.                                     

  1.    200                                 
	386


Program 2017 – Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Ovim programom predviđena je organizacija manifestacije „Dani zdravlja“ koja se redovito održava u rujnu tekuće godine.
Program 2018 – Predškolski odgoj
Planirana su sredstva za uređenje vanjskog igrališta objektu dječjeg vrtića Čavlić ispred jaslica. Radovi će se odvijati u srpnju i kolovozu kada djeca nisu prisutna u zgradi vrtića.
Planirana su sredstva i za sufinanciranje boravka djece u vrtićima drugih osnivača za djecu koja nisu upisana u DV Čavlić. Utrošeno je 34.573,72 € od planiranih 72.000,00 € za sufinanciranje boravka 28 djece.
	Cilj:
	Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja
	

	Pokazatelj uspješnosti:
	1. Uređeno igralište ispred jasličkih skupina

2. Sufinanciran boravak djece u vanjskim vrtićima
	

	Polazna vrijednost:
	1. 0%

2. 0%
	

	Ciljana vrijednost:
	    2026.                     

1.     100%             

2.     100% 
	1. 0%

2. 48%


Kao zaključak, razdjeli, glave, programi i aktivnosti proračuna planirani u posebnom dijelu pridonose ostvarenju planiranih ciljeva Općine Čavle za 2026. godinu.

Glava00202 – Dječji vrtić Čavlić
Program 2003 – Predškolski odgoj
Ovaj program obuhvaća rashode javne ustanove Dječjeg vrtića Čavlić.

Tablica 19. Program 2003 – Predškolski odgoj

	Program
	
	30.6.2025.
	Plan 2026.
	30.6.2026.
	2026. izvrš/

plan
	2026./

2025.

	2003
	Predškolski odgoj
	726.451,25
	1.674.980,00
	817.593,44
	48,8
	112,5

	
	Rashodi za zaposlene
	585.935,68
	1.344.150,00
	662.221,19
	49,3
	113,0

	
	Rashodi poslovanja
	139.070,63
	325.650,00
	154.282,34
	47,4
	110,9

	
	Nabava dugotrajne imovine
	643,75
	2.030,00
	550,00
	27,1
	85,4

	
	Potpore predškolskom odgoju
	801,19
	3.150,00
	539,91
	17,1
	67,4


U iskazanom razdoblju rashodi u Programu – Predškolski odgoj iznosili su 817.593,44 € što predstavlja povećanje od 12,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. 

Većinu povećanja donosi povećanje rashoda za zaposlene zbog povećanja plaća temeljem Kolektivnog ugovora. 
	Cilj:
	Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja 
	

	Pokazatelj uspješnosti:
	1. Broj upisane djece u Dječji vrtić Čavlić
	

	Polazna vrijednost:
	1. 220
	

	Ciljana vrijednost:
	    2026.    

1.   230                                                                                      
	1. 225



 3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
Izvještaj o zaduživanju daje pregled zaduženja u izvještajnom razdoblju  i to po vrsti 

instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi, te stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove proračuna na početku i na kraju proračunske godine. Dodatno je propisano da treba sadržavati i iznose otplata raspoređene prema dospijeću u narednim godinama. 


Općina Čavle na dan 30.06.2026. godine ima ugovorena 2 ugovora o kreditnom zaduženju  kako slijedi : 
1. Ugovor o kreditu za modernizaciju sustava javne rasvjete iznosi  3.100.000,00 kn  i sklopljen je 3.9.2019. godine,  sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije  kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,10% godišnje, 

- rok otplate kredita je 120 mjeseci 

- otplata kredita je ugovorena  u 120 mjesečnih anuiteta  u iznosu od 26.983,82 kn 
- prvi anuitet dospijeva 30.06.2021. godine  a posljednji  30.11.2030. godine
- za osiguranje kredita izdana je bjanco  zadužnica u iznosu od 3.100.000,00 kn.  

Kredit je iskorišten tijekom 2020. godine u iznosu od 2.890.561,13 kn/ 383.643,39 €.  Obračunata kamata za cijeli period otplate kredita iznosi 15.866,99 kn/ 2.105,91 €. Stanje nedospjele glavnice na dan 30.06.2026. godine iznosi 191.598,68 €. 
2. Ugovor o kreditu za Energetsku obnovu objekta  Doma Čavle sklopljen je 30.1.2020. godine kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,1% godišnje, 

- rok vraćanja kredita je 120 mjeseci od isteka počeka,

- poček otplate traje 12 mjeseci 

- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,

- prva rata dospijeva  28.2.2022. godine  a posljednja rata dospjeva 31.1.2032. godine
- za osiguranje kredita izdana je bjanco zadužnica u ukupnom iznosu od    2.999.773,31 kn 
Kredit je iskorišten u ukupnom iznosu od 1.138.998,35 kn/ 151.171,06 €  sa ukupno obračunatom kamatom od 6.877,45 kn/ 912,79 €. Na dan 30.6.2026. godine neotplaćena nedospjela glavnica iznosila je 85.663,56 €.
4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE na dan 30.06.2026.


Godišnji plan proračunske zalihe evidentiran je u iznosu 15.000,00 €, a na dan 30.06.2026. godine  korištenja proračunske zalihe nije bilo.
5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2026. 


Tijekom godine nisu davana jamstva niti su postojali izdaci vezani uz jamstva. Budući da ni prijašnjih godina nisu davana jamstva niti je bilo izdataka po tom osnovu nema  ni stanja obveza.









Općinska načelnica:








    Ivana Cvitan Polić, mag.cult.
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